湘乡市2022年重点建设项目计划表

单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 2022年计划 |  | 当前 状态 | 建设阶段 | 建设单位 | 项目 责任单位 | 项目负责人 |  |  | 联点 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 完成 投资 | 主要建设内容 |  |  |  |  | 责任人 | 联络人 | 项目 专员 |  |
| 合计项目211个 |  |  |  |  | 7827870 | 2214570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 埃普特新生产基地和仓储 中心 | 经开区 | 占地30亩，建设PTFE挤出及涂层生产线、灭菌中心和自动化仓储中心 | 2021-2022 | 10000 | 5000 | 完成主体建设 | 在建 | 续建 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 李志光 | 王瑜才 | 赵新文李伟国 |
| 2 | 维泰科技 | 经开区 | 建设背光源与液晶显示模组生产线 | 2021-2023 | 100000 | 40000 | 部分 投产 | 在建 | 续建 | 湖南维泰科技 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 郭杰强 | 胡海华 |  |
| 3 | 电力产业园 二期 | 经开区 | 规划用地126亩，建设17栋4层独栋产业楼、8栋综合性产业楼，另新建1栋4层的配套服务用房、1栋2层的物管用房和公厕垃圾站等相关配套设施 | 2022-2024 | 100000 | 20000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 | 经开区管委会 产业集团 | 彭丰伟杨 德 | 郭杰强 | 孔之根 | 赵新文王祖阳 |
| 4 | 振添光学 | 经开区 | 总建设面积58000平方米，建设3条安防玻璃、光学玻璃生产线、办公场所、服务中心、研发中心及相关配套设施 | 2019-2022 | 60000 | 10000 | 竣工 投产 | 在建 | 续建 | 湖南振添光学玻璃科技有限公司 | 经开区管委会 产业集团 | 彭丰伟 杨 德 | 郭杰强 | 贺志宁 | 郭 勇 |
| 5 | 创普开业科技年产2400万片液晶显示屏二期 | 经开区 | 租用厂房10000平方米，建设背光源生产线 | 2021-2022 | 48000 | 40000 | 竣工 投产 | 在建 | 续建 | 湖南创普开业 科技有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 陈望阳 | 谭健生 |  |
| 6 | 创普科技三期芯片研发及 显示屏生产制造基地 | 经开区 | 占地约60亩，总建设面积约50000平方米，新建芯片研发及显示屏 生产线 | 2022-2023 | 70000 | 30000 | 完成主体建设 | 前期 | 新建 | 湖南创普开业 科技有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 沈明朗 | 谭健生 |  |
| 7 | 中臣科技 | 经开区 | 建设石英晶体、晶振、有源晶振元器件生产线 | 2021-2022 | 30000 | 10000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 湖南中臣科技 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 陈望阳 | 易礼荣 | 谢岸烨陈常端 |
| 8 | 湖南电器 检测所 | 经开区 | 建设电工电器行业公共技术研发、 服务平台、合成回路大厅和大容量、EMC、低中高压实验室及场内配套 设施 | 2020-2023 | 100000 | 50000 | 完成主体建设 | 在建 | 续建 | 湖南电器检测所 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 郭杰强 | 贺加平 | 谢岸烨王建国 |
| 9 | 深思电工 智能制造示范基地 | 经开区 | 新建生产线1条，全面提质厂区内 物流运输系统，提质扩建高标准物流仓库 | 2021-2023 | 50000 | 8000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 湖南深思电工 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 郭杰强 | 方巨洲 | 谢岸烨黄前良 |
| 10 | 新型环保建材协同处置固废生产线 | 东郊乡 | 占地57亩，建筑面积1.5万平方米，建设生产车间8900平方米，固废车间1000平方米、仓库、办公楼及其它配套建设，新建年产1.5亿块页岩烧结砖协同处置一般固废、污泥等废弃物智能化生产线 | 2022-2023 | 10000 | 4000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 湖南辉宏新型环保建材有限公司 | 东郊乡 自然资源局 | 左华良 周 斌 | 何 华 | 喻贵胜 | 谢岸烨 贺一农 |
| 11 | 新天源电子 | 经开区 | 建设显示屏、偏光片、光学材料等电子元器件生产线 | 2021-2022 | 35000 | 5000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 湖南新天源电子 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 陈望阳 | 陈继军 | 李文亮 |
| 12 | 天韵科技 | 经开区 | 建设显示屏、偏光片、光学材料等电子元器件生产线 | 2021-2022 | 30000 | 10000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 湖南天韵智能 科技有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 胡国要 | 廖苍山 | 谢永根 |
| 13 | 翻江一二三产业融合 发展示范园 | 翻江镇 | 依托长韶娄与益娄高速互通出口交通区位优势，总体规划用地1000亩，实行点状供地，打造洪门产业融合园 | 2021-2023 | 20000 | 6000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 翻江镇 入园企业 | 翻江镇 | 谭映林 | 唐湘明 | 周良辉 | 李先金 |
| 14 | 高坊采石场绿色矿山 提质改造 | 翻江镇 | 进行扩界升级建设绿色矿山企业 | 2021-2023 | 20000 | 10000 | 完成提质改造 | 在建 | 续建 | 城乡集团 | 自然资源局 翻江镇 城乡集团 | 周 斌 谭映林 杨 德 | 喻华平 | 李伯辉 | 李先金 |
| 15 | 壶天分散风电项目（一期） | 翻江镇 | 修建进出道路，建设35个风电机及升压站，总容量90MW，实现全容量 并网发电 | 2021-2023 | 35000 | 10000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 国家电投湖南 娄底新能源公司 | 发改局 翻江镇 | 刘伟强谭映林 | 罗润芽 | 李建防 |  |
| 16 | 仁翻线提质改造 | 翻江镇 | 仁翻线连接翻江镇、金薮镇与白田镇，途径翻江镇菖蒲塘村、吉长村、大乐村、翻江村，全长11公里（金薮到菖蒲塘6.7公里，菖蒲塘到翻江4.4公里）对其进行提质改造和道路加宽 | 2022 | 5000 | 5000 | 完成提质改造 | 前期 | 新建 | 翻江镇 | 翻江镇 | 谭映林 | 李 峰 | 彭坤南 |  |
| 17 | 翻江镇文博 新湘农养殖 | 翻江镇 | 文博配套建设年产量6000吨有机 肥厂，实现年出栏12万头生猪； 新湘农新建面积约2.4万平方米猪舍，繁殖母猪4800头，年出栏 断奶仔12万头 | 2021-2023 | 15000 | 10000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 文博生态农业 有限公司 新湘农生态科技有限公司 | 翻江镇 | 谭映林 | 唐湘明 | 伍新民 |  |
| 18 | 壶天石羊特省级农业产业强镇 | 翻江镇 | 建设壶天石羊保种场，进行提纯扶壮，养殖规模达到年产50000头，配套体验馆、屠宰加工、冷链仓储、有机肥、物流、电商等附属产业 | 2022-2023 | 15000 | 10000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 绿生宝生态农业发展有限公司 | 翻江镇 | 谭映林 | 李 峰 | 罗洪峰 |  |
| 19 | 华芯智造 | 经开区 | 建设集成电路、芯片、新材料和游戏、音频、通讯等电子产品生产线 | 2021-2023 | 50000 | 20000 | 部分 投产 | 在建 | 续建 | 华芯智造微电子 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 潘喜雨 | 朱清华 |  |
| 20 | 铭新科技 | 经开区 | 租用厂房10000平方米，建设显示屏、偏光片、光学材料生产线 | 2021-2023 | 30000 | 10000 | 部分 投产 | 在建 | 续建 | 湖南铭新科技电子有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 沈明朗 | 彭罗全 | 彭 湘 |
| 21 | 通弘物流 | 经开区 | 占地35亩，总建筑面积约1万平方米，建设综合楼、车辆维保车间及物流专用停车场 | 2022-2023 | 15000 | 8000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 湖南通弘能源发展有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 陈 武 | 王建新 |  |
| 22 | 东台中学 | 东山街道 | 总建筑面积3万平方米，新建教学楼、综合楼、食堂、宿舍、运动场等 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 城乡集团 | 城乡集团 教育局 | 杨 德陈友明 | 刘永平 | 刘志德 | 彭 湘 陈世强 |
| 23 | 广温生态安全养殖基地建设 | 潭市镇 | 新建高标准养鸡舍9栋约1万平方米 | 2021-2023 | 12000 | 5000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 宁乡广东温氏 禽畜有限公司 | 潭市镇 农业农村局 | 李 忠 黄 峰 | 邓 佳 | 杨新根 | 张湘东 |
| 24 | 路盛达电子 | 经开区 | 建设50000平方米厂房及相关配套设施，主要生产显示屏、偏光片、光学材料等电子元器件 | 2021-2023 | 80000 | 30000 | 部分 投产 | 在建 | 续建 | 湖南路盛达科技 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 潘喜雨 | 张铁流 |  |
| 25 | 惠亚光学 | 经开区 | 占地面积35亩，建设钢混结构厂房 5栋，高精密涂布生产线6条，复合实验打样线1条，光学薄膜检验实验室1个 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 湖南惠亚光学 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 潘喜雨 | 郭平辉 | 侯爱萍 |
| 26 | 湖南尊荣红木家具制作生产线项目 | 栗山镇 | 建设厂房800平方米，新增2条 生产线 | 2022 | 1200 | 1200 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 湖南尊荣红木 家具有限公司 | 栗山镇 | 李文杰 | 王 炎 | 何意明 |  |
| 27 | 黄龙山庄生态颐养园 | 白田镇 | 规划总面积约800亩，建设颐养综合楼、14栋高端颐养楼、后勤服务楼、展览馆建筑、拟建农耕文化展览馆及水利文化展览馆等 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 湖南龙颐健康养 老服务有限公司 | 白田镇 | 谭瑞春 | 周克喜 | 易建平（民政） | 龚志光 |
| 28 | 韶峰南方 绿色建材产业园 | 棋梓镇 | 建设日产8000吨熟料水泥生产线，年产熟料200万吨，水泥年产能为300万吨（外销熟料45万吨），同步配套建设12MW低温余热发电系统和脱硝工程 | 2020-2023 | 200000 | 80000 | 完成生产线建设 | 在建 | 续建 | 湖南韶峰南方 水泥有限公司 | 科技工信局 棋梓镇 | 杨 鹏谢 宁 | 赵志新 | 喻贤民 | 龚志光 周杨强 |
| 29 | 白云石矿小万罗扩采项目 | 棋梓镇 | 储量处置及+232、+244平台开拓，拟拆迁白云石矿资源处置及扩采区爆破安全距离内的房屋25栋，完成矿区扩采基建工程 | 2021-2022 | 12000 | 4000 | 完成 建设并投产 | 在建 | 续建 | 湖南湘钢鑫通炉料有限公司 | 科技工信局 自然资源局 | 杨 鹏周 斌 | 赵志新 | 沈红球 | 龚志光 |
| 30 | 白鹭风电 | 月山镇 白田镇 金石镇 | 修建道路70公里，建设44个风电机及升压站，总容量110MW，实现全容量并网发电 | 2020-2022 | 90000 | 70000 | 完成建设，全容量并网发电 | 在建 | 续建 | 中广核能源投资 集团湖南分公司 | 发改局 月山镇 白田镇 金石镇 | 刘伟强 刘次林 谭瑞春 易伊璐 | 罗润芽 | 赵小林 | 谢志宏 |
| 31 | 湘乡数字港项目 | 经开区 | 园区18000平方米的整体产业运营服务，建设一体化数字科创服务中心 | 2022-2024 | 150000 | 30000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 湖南前行科创 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 沈明朗 | 孔之根 |  |
| 32 | 机械厂年产 2000台布袋除尘器建设 | 经开区 | 占地22亩，总建筑面积13000平方米，建设综合楼、厂房及两条布袋除尘器生产线，并采购钣金、焊接、冲压、金切、起重等设备 | 2022 | 9000 | 9000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 湘乡机械厂 有限责任公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 陈 武 | 吴中才 |  |
| 33 | 美洛矿山机械生产 | 经开区 | 占地22亩，总建筑面积15000平方米，建设厂房、办公楼及2条矿山机械生产线 | 2022 | 10000 | 10000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 湖南美洛机械制造有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 陈 武 | 贺志宁 |  |
| 34 | 悦乐科技 | 经开区 | 租赁厂房13000平方米，建设全自动贴片生产线2条预装生产线4条、全自动电动牙刷洗牙器生产线6条 | 2022 | 10000 | 10000 | 竣工 投产 | 前期 | 新建 | 湖南悦乐智能科技有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 沈明朗 | 胡海华 |  |
| 35 | 鑫迪科技 | 经开区 | 厂房13000平方米，建设五金零件生产基地 | 2022 | 20000 | 20000 | 竣工 投产 | 前期 | 新建 | 深圳市鑫迪科技 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 陈 武 | 彭向远 | 谢志宏 |
| 36 | 洄水湾文旅综合体 | 经开区 | 规划用地800亩，分两个部分建设：第一部分为公共设施建设，包括韶山灌渠风光带、洄水湾生态体育湿地；第二部分为商业、居住用地等建设 | 2020-2023 | 565000 | 130000 | 完成文旅休闲广场及部分地产建设 | 在建 | 续建 | 湖南裕源投资置业有限公司 | 经开区管委会 产业集团 | 彭丰伟 杨 德 | 郭杰强 | 贺立杰 | 谢志宏 谢北葵 |
| 37 | 5G智慧园区项目 | 经开区 | 建设5G专网、千兆光纤专网、物联专网，打造绿色高性能新型通信网络 | 2022-2023 | 10000 | 8000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 中国移动 湘潭分公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 沈明朗 | 彭启发 | 谢志宏 |
| 38 | 原湖铁地下水风险管控和土壤治理 | 城西老 工业区 | 主要对原铁合金厂场内污染地下水及东、西铬渣厂污染土壤治理，厂区内抽水处理范围约9.2万平方米、西渣场1.1万平方米、东渣场1.1万平方米、原位修复1.6万平方米、风险管控67万平方米 | 2021-2022 | 20000 | 15000 | 完成 治理 | 在建 | 续建 | 经开区管委会 | 经开区管委会 湘潭市生态环境湘乡分局 | 彭丰伟 贺永坤 | 陈 彩 | 刘威林 |  |
| 39 | 湘君电子 (钽电容生产基地) | 经开区 | 建设完善高端高可靠电子元器件及电路模块、IF转换器等产品的生产线和研发车间 | 2020-2022 | 100000 | 30000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 湖南湘君电子 有限公司 | 经开区管委会 产业集团 | 彭丰伟 杨 德 | 陈望阳 | 陈新良 |  |
| 40 | 安智芯半导体 器件生产基地 | 经开区 | 租用厂房3000平方米，建设半导体器件生产线 | 2021-2022 | 25000 | 5000 | 竣工 投产 | 在建 | 续建 | 东莞安智芯半导体科技有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 潘喜雨 | 胡根新 |  |
| 41 | 宏磁电子 | 经开区 | 建设电阻、电容、电感元器件和电子仪器生产线 | 2021-2022 | 22000 | 7000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 湖南宏磁电子 科技有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 潘喜雨 | 张 茜 |  |
| 42 | 同达鑫科技 | 经开区 | 建设半导体器件、电子元器件和自动化机械设备生产线 | 2021-2022 | 22000 | 7000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 深圳市同达鑫电路科技有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 潘喜雨 | 杨卫国 | 谢志宏 |
| 43 | 恒泽光电 | 经开区 | 建设通讯产品、电子元器件、电子产品、网络产品生产线 | 2021-2023 | 30000 | 10000 | 部分 投产 | 在建 | 续建 | 湖南恒泽光电 科技有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 沈明朗 | 胡海华 |  |
| 44 | 双创四期 | 经开区 | 总建设面积15万平方米，建设10栋标准厂房、1栋办公楼、2栋宿舍楼 | 2020-2022 | 60000 | 10000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 产业集团 | 经开区管委会 产业集团 | 彭丰伟 杨 德 | 冯 翼 | 丁湘江 |  |
| 45 | 湖南耐普特 科技生产基地扩建项目 | 经开区 | 占地面积40.35亩，新建1栋6层综合楼和1栋单层厂房及生产线 | 2022 | 10000 | 10000 | 竣工 投产 | 前期 | 新建 | 湖南耐普特科技 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 沈明朗 | 彭向远 |  |
| 46 | 深圳清研锂 电池拆解基地 | 经开区 | 厂房面积6000平方米，建设2条废旧锂电池精准拆解生产线 | 2022 | 20000 | 20000 | 竣工 投产 | 前期 | 新建 | 深圳清研装备科技有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 郭杰强 | 彭启发 |  |
| 47 | 艾科创新电子 产品项目 | 经开区 | 租用厂房13000平方米，建设电子 产品、机顶盒生产线 | 2022 | 30000 | 30000 | 竣工 投产 | 前期 | 新建 | 深圳市艾科创新 技术有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 沈明朗 | 杨发强 |  |
| 48 | 湖南泰恒电建自动化施工设备基地 | 经开区 | 厂房面积5000㎡，建设电建自动化施工设备基地 | 2022 | 10000 | 10000 | 建成 投产 | 前期 | 新建 | 湖南泰恒电力 工程有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 沈明朗 | 曾卫鑫 |  |
| 49 | 无人机产业园 | 经开区 | 规划用地500亩，建设企业总部大楼、制造中心、研发中心、检测中心、试飞中心、展览中心等核心建筑 | 2022-2025 | 500000 | 10000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 入园企业 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 沈明朗 | 杨卫国 |  |
| 50 | 工业表面处理产业园 | 经开区 | 规划用地500亩，以现有电镀产业园资质为基础，整合电镀、电泳等企业于一体，一次规划分期建设，完善产业结构 | 2021-2023 | 200000 | 6000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 北京疆亘资本管理有限公司 | 经开区管委会 产业集团 | 彭丰伟 杨 德 | 陈 武 | 刘威林 |  |
| 51 | 泉湖片区乡村振兴开发 项目 | 龙洞镇 东郊乡 | 将泉湖片区打造成湘潭示范、湖南有影响力的乡村振兴示范片区，以“两山”（井冈山、韶山）旅游为契机，结合毛泽东求学之路、陈赓故居、谭政故居等红色旅游资源，开发红色文旅产业；以田园育才为龙头，培育休闲农业产业；围绕生活焚烧发电厂，打造循环经济产业园，不断完善基础设施及公共服务设施建设 | 2022-2025 | 40000 | 7000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 龙洞镇 东郊乡 湖南田园育才 农业科技有限 公司等 | 龙洞镇 东郊乡 农业农村局 水利局 文旅广体局 自然资源局 | 周 杰 左华良 黄 峰 赵向红 喻罗生 周 斌 | 刘 亮 | 胡根新 | 贺 青 |
| 52 | 古龙湖航天文旅项目 | 白田镇 金石镇 | 规划用地1.4万亩，建设温泉民宿酒店，水上运动休闲娱乐基地，航天农业产业等文旅产业集群 | 2019-2024 | 300000 | 30000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 航天科工集团 天汇航投实业 有限公司 | 城乡集团 白田镇 金石镇 | 杨 德 谭瑞春 易伊璐 | 周克喜 | 肖 鹄 | 贺 青 陈立平 |
| 53 | 古龙湖集中联建点 | 白田镇 | 占地面积约31亩，用于解决古龙湖航天文旅小镇征地拆迁安置户 | 2022-2023 | 1500 | 500 | 完成部分建设 | 在建 | 新建 | 白田镇 | 白田镇 | 谭瑞春 | 周克喜 | 杨志辉 |  |
| 54 | 湘乡市红色教育基地游客 服务中心项目 | 山枣镇 龙洞镇 中沙镇 | 总用地面积约60亩，建设黄公略、李卓然、陈赓、谭政四位革命先辈的生平事迹陈列室、教室、咨询服务中心、餐饮购物中心、游客休息室、旅游厕所、停车场等 | 2022-2025 | 15000 | 3000 | 完成谭政故居重建；李卓然故居消防系统；黄公略故居停车场等 | 在建 | 新建 | 城乡集团 文旅广体局 | 城乡集团 文旅广体局 | 杨 德 喻罗生 | 罗旭煜 | 周向集 | 贺 青 傅国强 |
| 55 | 泉塘现代农业示范园 | 泉塘镇 | 园区涵盖泉塘村、军塘村全域及三龙湾村、南薮村、桐瑞台村、繁育村、新汪村、双托村、上湖村、湖山村、花西村的部分区域，规划面积4.7万亩，以“绿色、高效、品牌”为目标，着力发展以“优质果蔬休闲观光农业”为主题的生态循环农业，重点培育市场前景广阔、带动效应明显的产业，着重打造“果园、菜园、稻园、水产园”四大园区，建设“美丽乡村+现代农业”的综合示范园 | 2018-2025 | 50000 | 6000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 农业农村局 泉塘镇 | 农业农村局 泉塘镇 产业集团 | 黄 峰 廖 勤杨 德 | 甘海清 | 曾建中 | 贺 青谭江波 |
| 56 | 现代特色农业示范项目 | 壶天镇 月山镇 翻江镇 | 特色有机作物种植，畜牧养殖,乡村工厂 | 2022-2024 | 60000 | 6000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 城乡集团 | 城乡集团 | 杨 德 | 刘永平 | 龙小林 | 贺 青 |
| 57 | 田园育才农科教示范园 | 东郊乡 | 总用地面积791亩，其中建设用地面积176亩，建设乡村振兴学院、农业科研中心、农耕文化园、田园文化研修中心、配套服务中心、微村落、设施管理用房；完善设施农用地，包括室内种植大棚、水肥一体工作站、花卉种植大棚、蔬菜种植大棚、看护用房等建设 | 2018-2024 | 30000 | 6000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 湖南田园育才 农业科技 有限公司 | 东郊乡 龙洞镇 农业农村局 | 左华良 周 杰 黄 峰 | 刘 亮 | 文来先 | 贺 青谭江波 |
| 58 | 东台山国家森林公园提质改造 | 东山街道 | 按4A级旅游景区规划对景点进行提质改造及旅游道路、凤凰寺、游步道、停车场等建设，文塔进山道路改造2.8千米 | 2021-2023 | 30000 | 2000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 城乡集团 | 城乡集团 | 杨 德 | 刘永平 | 李端山 | 贺 青 |
| 59 | 东山南路提质改造 | 东山街道 | 提质改造东山南路长810米，宽21米，主要建设道路工程、给排水工程、电力电信照明工程、燃气工程、交通设施、绿化和其他附属工程等 | 2021-2022 | 8000 | 6000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 城乡集团 | 城乡集团 东山街道 | 杨 德 李 强 | 刘永平 | 刘其文 |  |
| 60 | 城西支路 | 新湘路 街道 | 南起桑梅西路，北接湘黔铁路桥涵，道路全长754.47米，宽24米 | 2022-2023 | 7000 | 2000 | 完成征地拆迁， 启动项目建设 | 前期 | 新建 | 城乡集团 | 城乡集团 新湘路街道 | 杨 德 罗宇杰 | 刘永平 | 王青军 |  |
| 61 | 梅湘路及配套 停车场建设 | 城区 | 新建道路长651米，宽12米，主要建设道路工程和给排水管网、防涝设施、电力线讯、绿化、亮化消防安防等道路配套工程，新建停车场3147平方米 | 2022-2023 | 4000 | 2000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 城乡集团 | 城乡集团 | 杨 德 | 刘永平 | 李民富 |  |
| 62 | 梅湘支路及 配套停车场建设 | 城区 | 新建道路长650米，宽18米，主要建设道路工程和给排水管网、防涝设施、电力线讯、绿化、亮化消防安防等道路配套工程，新建停车场5147平方米 | 2022 | 6000 | 6000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 城乡集团 | 城乡集团 | 杨 德 | 刘永平 | 李民富 |  |
| 63 | 农贸市场建设项目 | 东山街道 | 总用地面积约1.2万平方米，新建东山东林、湘乡城东2个农贸市场，包括场内广场、道路建设、绿化、停车位等配套设施建设 | 2022-2023 | 8000 | 5000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 城乡集团 | 城乡集团 | 杨 德 | 彭 威 | 丁阳奇 |  |
| 64 | 高标准农田建设 | 各乡镇 | 农田排水灌溉设施、机耕道 | 2022 | 8000 | 8000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 农业农村局 | 农业农村局 | 黄 峰 | 甘海清 | 陈建军 | 贺 青 |
| 65 | 涟水流域东山湖水环境综合整治暨乡村振兴 | 东郊乡 | 东山湖及周边环境综合治理工程、东山湖周边产业融合发展工程 | 2022-2024 | 60000 | 2000 | 启动项目建设 | 前期 | 新建 | 城乡集团 | 城乡集团 | 杨 德 | 刘永平 | 刘文桂 |  |
| 66 | 欧家港河道改造 | 城区 | 河道改造 | 2022-2023 | 1500 | 800 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 城乡集团 | 城乡集团 | 杨 德 | 刘永平 | 刘绪涛 |  |
| 67 | 农村人居环境整治项目 | 各乡镇 | 污水处理系统6处，阳光堆肥房2处，单体式净化槽700座，堆沤池4272座等 | 2022 | 2800 | 2800 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 农业农村局 | 农业农村局 | 黄 峰 | 甘海清 | 成美林 | 贺 青谭江波 |
| 68 | 五矿红星片区棚改 | 昆仑桥 街道 | 拆迁面积3.8万平方米，涉及拆迁棚改483户，现建成阳光安置小区3栋，合计358户 | 2019-2022 | 31000 | 2000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 城乡集团 住建局 | 城乡集团 住建局 | 杨 德 柳纯斌 | 彭 威 | 傅德彪 | 贺 青 莫永恒 |
| 69 | 湘乡市综合开发项目 | 湘乡市 | 涟滨南路西线及涟水四桥片区基础设施建设、矿山开发、环线规划建设、全域旅游公路规划建设、高等专科学校等 | 2022-2023 | 200000 | 5000 | 完成前期工作 | 前期 | 新建 | 中铁三局集团有限公司 | 城乡集团 | 杨 德 | 范继芳 | 冯秋生 | 贺 青 |
| 70 | 湘乡通用航空产业园 建设项目 | 泉塘镇 | 占地420亩，建筑面积4868.8平方米，主要建设航站指挥综合楼、机库、塔台、基地生活用房、航空俱乐部、辅助用房、地下车库、跑道、联络道及滑行道、停机坪、道路广场及停车场等 | 2021-2022 | 30000 | 15000 | 完成前期工作 | 前期 | 续建 | 湖南省润泽 机场有限公司 | 泉塘镇 | 廖 勤 | 陈 佩 | 许振林 | 王光武 |
| 71 | 英耀建材 | 泉塘镇 | 占地15亩，建筑面积2000平方米，包括厂区建设、路面硬化，围栏及周边建设，新增600吨静压机、水泥罐装设备，新建2条生产线 | 2022 | 4800 | 4800 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 湘潭英耀建材 有限公司 | 泉塘镇 | 廖 勤 | 陈 佩 | 沈祖贵 |  |
| 72 | 城区智能 交通项目 | 城区 | 完善城区内的交通标志标线、交通监控设施等 | 2022-2023 | 2000 | 2000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 公安局 | 公安局 | 王泽文 | 孙毅峰 | 贺国平 | 王光武章成明 |
| 73 | 派出所建设项目 | 各乡镇 （街道） | 建设东山、东郊、毛田、中沙、虞塘、金薮等8个派出所业务用房 | 2021-2023 | 5000 | 2000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 公安局 | 公安局 | 王泽文 | 孙毅峰 | 周仲钦 |  |
| 74 | 监管中心建设 | 泉塘镇 | 总建筑面积约2.1万平方米，新建看守所、拘留所、武警中队 | 2021-2023 | 12000 | 8000 | 完成部分建设 | 前期 | 续建 | 公安局 | 公安局 | 王泽文 | 孙毅峰 | 孙元阳 |  |
| 75 | 执法办案管理中心 | 泉塘镇 | 占地12亩，建筑面积4686.57平方米，主要建设执法办案管理中心，其中包括执法办案区、案件管理区、涉案财务管理区等其它配套设施 | 2022-2023 | 2500 | 1500 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 公安局 | 公安局 | 王泽文 | 孙毅峰 | 孙元阳 |  |
| 76 | 乡镇污水处理设施 | 各乡镇 | 新建龙洞镇、育塅乡、金薮乡、潭市镇、白田镇、梅桥镇、山枣镇、栗山镇、虞唐镇、中沙镇等10个乡镇污水处理厂及配套管网；完成毛田镇、金石镇等5个乡镇污水处理厂及配套管网扫尾工程 | 2021-2023 | 20000 | 3000 | 完成金薮乡、白田镇、育塅乡、梅桥镇、山枣镇5个乡镇的工程建设 | 在建 | 续建 | 城乡集团 | 住建局 城乡集团 相关乡镇 | 柳纯斌 杨 德 | 彭青松 | 陈新良 | 莫永恒周杨强 |
| 77 | 东郊乡全域土地综合整治 | 东郊乡 | 防洪排涝和河湖治理9800米，村容村貌美化绿化4个行政村，村内道路系统完善8000米 | 2022-2023 | 24000 | 15000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 自然资源局 | 自然资源局 | 周 斌 | 陈建琼 | 李乐华 | 莫永恒 |
| 78 | 长河湾二期 | 东山街道 | 总建筑面积15万平方米 | 2020-2022 | 60000 | 30000 | 竣工 | 在建 | 续建 | 湖南长河房地产 开发公司 | 住建局 东山街道 | 柳纯斌 李 强 | 肖 军 （住建） | 邓平超 |  |
| 79 | 盛悦天骄 | 东山街道 | 总建筑面积13万平方米 | 2021-2022 | 60000 | 30000 | 竣工 | 前期 | 续建 | 湖南红仑房地产 开发有限公司 | 住建局 东山街道 | 柳纯斌 李 强 | 肖 军 （住建） | 李耀文 |  |
| 80 | 燕兴华城七期 | 东山街道 | 建设12万平方米商住楼 | 2020-2022 | 50000 | 30000 | 竣工 | 在建 | 续建 | 燕兴房地产 开发公司 | 住建局 东山街道 | 柳纯斌 李 强 | 肖 军 （住建） | 贺映明 | 莫永恒 |
| 81 | 霞光华府 | 东山街道 | 占地2.8万平方米，总建筑面积约10万平方米 | 2021-2022 | 50000 | 25000 | 竣工 | 在建 | 新建 | 湖南霞光置业 有限公司 | 住建局 东山街道 | 柳纯斌 李 强 | 肖 军 （住建） | 谭正华 |  |
| 82 | 博易枫华 | 虞唐镇 | 占地8亩，建设2栋17层电梯商品住房楼及商品门面 | 2022 | 2000 | 2000 | 竣工 | 前期 | 新建 | 湘乡市鸿发建筑 有限公司 | 住建局 虞唐镇 | 柳纯斌 胡茂松 | 陈 竟 | 李建兵 |  |
| 83 | 星荟龙城 | 昆仑桥 街道 | 用地面积44.17亩，建筑总面积10300平方米，规划建筑面积约87856.68平米 | 2022-2024 | 20000 | 10000 | 完成主体建设 | 前期 | 新建 | 湘乡市鸿德房地产开发有限公司 | 住建局 昆仑桥街道 | 柳纯斌 邓文辉 | 肖黎明 | 肖松林 |  |
| 84 | 荣华楼 | 昆仑桥 街道 | 总用地面积2065平方米，总建筑 面积4260平方米 | 2022 | 1300 | 1300 | 竣工 | 前期 | 新建 | 湘乡市具荣房地产开发有限公司 | 住建局 昆仑桥街道 | 柳纯斌 邓文辉 | 邓文晖 | 周继生 |  |
| 85 | 中国供销集团地下空间 开发暨平战结合人防工程项目 | 东风路-新湘中路 | 地下空间开发、道路景观提质、市政工程改造、综合管沟及过街通道建设 | 2022-2023 | 50000 | 2000 | 完成前期工作 | 前期 | 新建 | 北京新合作商业发展有限公司 | 住建局 | 柳纯斌 | 文建良 | 陈新良 |  |
| 86 | 汤泉谷度假小村 | 育塅乡 | 规划建设休闲度假酒店及配套公寓式酒店、民风民俗休闲娱乐区、红色文化旅游区、康养度假、高端住宅等及其他相关配套产品 | 2021-2023 | 200000 | 20000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 湘乡市丰飞旅游 开发有限公司 | 育塅乡 产业集团 | 黄鹤松 杨 德 | 李 亮 | 李建平 |  |
| 87 | 城乡供水一体化 | 各乡镇 （街道） | 洙津水厂、给水管道、乡镇水厂提质改造及备用水源建设等 | 2020-2023 | 80000 | 1000 | 完成东山片区 周边城乡供水 | 在建 | 续建 | 城乡集团 | 城乡集团 水利局 城管执法局 | 杨 德 赵向红 周世军 | 刘永平 | 冯建良 | 莫永恒周杨强 |
| 88 | 应急气源点建设 | 龙洞镇 | 用地30亩，建设LNG应急气源储备站1座及配套设施 | 2022-2023 | 3000 | 1500 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 光大燃气公司 | 城管执法局 | 周世军 | 陈 强 | 喻军阳 |  |
| 89 | 湘乡市乡镇燃气工程建设项目 | 各乡镇 | 建设乡镇LNG气化站18座，中压管道（DE110）120830米 | 2022-2023 | 38000 | 7000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 | 产业集团 | 杨 德 | 易群力 | 喻军阳 |  |
| 90 | 数字城管平台建设 | 城区 | 计划分三期完成组织机构建设、标准体系建设、基础数据普查、指挥中心运行环境建设、九大标准子系统等 | 2022-2025 | 6000 | 500 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 城管执法局 | 城管执法局 | 周世军 | 陈 强 | 胡世明 | 莫永恒 |
| 91 | 茶油产业项目 | 各乡镇 | 在潭市、金薮、壶天等乡镇对老茶基地进行提质，扩大种植面积，新建或对原有加工厂设备提质 | 2021-2023 | 30000 | 10000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 林业局 | 林业局 | 陈长根 | 辜联贵 | 贺姣凤 |  |
| 92 | 国家森林城市建设项目 | 各乡镇（街道） | 新建乡村公园18个、新建洄水湾公园、村镇公共绿地15万平方米、交通干道绿化100公里，绿道17公里，科普教育基地5处、康养基地3处，森林（湿地）人家20家 | 2022-2025 | 40000 | 10000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 林业局 | 林业局 | 陈长根 | 辜联贵 | 李端山 |  |
| 93 | 森林病虫害防治 | 各乡镇 （街道） | 松材线虫防治0.7万亩，清理枯死木约3.2万株，无人机飞防约1万亩，打孔注药约0.2万株，防治竹蝗0.75万亩，防治马尾松毛虫约1.8万亩，防治银杏大蚕蛾和枫毒蛾0.08万亩 | 2022 | 500 | 500 | 完成 治理 | 前期 | 新建 | 林业局 | 林业局 | 陈长根 | 辜联贵 | 王呈华 |  |
| 94 | 森林资源培育 | 各乡镇 （街道） | 公益林保护建设68万亩，天然林保护建设18万亩，生态修复5万亩 | 2022-2023 | 3000 | 1500 | 完成部分建设 | 在建 | 新建 | 林业局 | 林业局 | 陈长根 | 辜联贵 | 李朝阳 |  |
| 95 | 老旧小区配套 基础设施 | 城区 | 老旧小区改造及配套设施建设 | 2022 | 3000 | 3000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 城乡集团 | 城乡集团 住建局 | 杨 德 柳纯斌 | 刘永平 | 任湘军 | 莫永恒 周杨强 |
| 96 | 老旧 小区改造 | 城区 | 计划改造18个小区1603户，总面积12.29万平方米，包括房屋屋顶，外墙装饰、室外给排水改造、房前屋后亮化和绿化、规范停车位、通讯线路规范、化粪池清理、路面硬化、雨污分流等建设 | 2022 | 3000 | 3000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 住建局 | 住建局 城乡集团 | 柳纯斌 杨 德 | 彭青松 | 任湘军 |  |
| 97 | 水印轩竹木制品 | 虞唐镇 | 盘活原虞唐油毡厂，改造闲置厂房3500平方米 | 2022 | 2000 | 2000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 湘乡水印轩竹木制品有限公司 | 虞唐镇 | 胡茂松 | 武 威 | 王润桥 | 莫永恒 |
| 98 | 金满园扩建项目 | 虞唐镇 | 建设用地约5000平方米，道路硬化2公里，新建农产品贮存室、保鲜存储室、烘干晾晒室、职工食堂及宿舍等配套设施 | 2022 | 4000 | 4000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 湖南金满园农业 科技开发有限 公司 | 虞唐镇 | 胡茂松 | 陈建平 | 谢炳炎 |  |
| 99 | G240湘青线 （含涟水大桥） | 梅桥镇 昆仑桥 街道 东山街道 | 五里桥至梅桥镇潭新村，道路全长约20公里,分两期建设，一期建设一级公路，双向四车道，路基宽度32米，设计时速60公里/小时；二期建设二级公路，双向两车道，路基宽12米,设计时速60公里/小时 | 2022-2024 | 110000 | 10000 | 完成施工图设计批复，争取启动涟水 大桥建设 | 前期 | 新建 | 城乡集团 | 交通运输局 城乡集团 | 孙惠人 杨 德 | 成先荣 | 谭德阳 | 李佳谕 |
| 100 | 湖南海利高新技术产业集团高分子生产基地 | 经开区 | 购地50亩或租用厂房20000平方米，建设高分子新材生产基地，生产高分子功能材料及其制品 | 2022-2023 | 20000 | 2000 | 完成前期工作 | 前期 | 新建 | 湖南海利高新技术产业集团有限公司 | 科技工信局 | 杨 鹏 | 赵志新 | 喻贤民 |  |
| 101 | 湖南开门子肥业有限公司新型生态肥转型升级项目 | 昆仑桥 街道 | 项目占地102亩，建筑面积56300平方米，主要建设高塔复合肥车间、 新型水溶肥车间、BB肥车间、原材料和成品仓库以及行政办公楼等配套设施 | 2022-2023 | 30000 | 15000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 湖南开门子肥业 有限公司 | 科技工信局 昆仑桥街道 | 杨 鹏 邓文辉 | 赵志新 | 喻贤民 | 李佳谕 王礼平 |
| 102 | 湘潭碱业制碱基地 | 昆仑桥 街道 | 建设年产40万吨纯碱、44万吨氯化铵生产线，主要生产纯碱、氯化铵 | 2022-2024 | 120000 | 60000 | 完成前期手续， 启动项目建设 | 前期 | 新建 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 科技工信局 | 杨 鹏 | 赵志新 | 周新湘 |  |
| 103 | 湘乡氟化工 产业园项目 | 经开区 | 年产5万吨干法氟化铝、4.5万吨氢氟酸、2万 吨氟化盐多品种、2万吨锂盐等 | 2022-2024 | 100000 | 60000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 湖南湘东化工机械有限公司 | 科技工信局 | 杨 鹏 | 赵志新 | 王润桥 | 李佳谕 |
| 104 | 进鑫石材加工生产线项目 | 山枣镇 | 占地8亩，建筑面积2000平方米，主要建设石料加工生产线及仓库 | 2022-2023 | 4500 | 3000 | 部分竣工投产 | 在建 | 新建 | 湘乡市进鑫石业 有限公司 | 山枣镇 | 邓志杨 | 谌铁海 | 李乐华 |  |
| 105 | 平翔锰业环保设备升级 改造项目 | 泉塘镇 | 占地60亩，建筑面积13500平方米，扩建110千瓦安变电站，环保设备改善，生产设备升级改造 | 2022 | 5000 | 5000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 湖南省平翔锰业 有限公司 | 泉塘镇 | 廖 勤 | 陈 佩 | 王润桥 |  |
| 106 | 益娄高速互通（涧山段） | 壶天镇 | 在壶天涧山设置互通，建设连接线 | 2022 | 20000 | 20000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 湖南高速公路 集团有限公司 | 交通运输局 | 孙惠人 | 成先荣 | 李文伟 |  |
| 107 | G60醴娄高速湘乡段 | 梅桥镇 山枣镇 栗山镇 虞唐镇 | G60醴娄高速湘乡段全长29公里，建设三个互通 | 2020-2025 | 470000 | 120000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 湖南高速公路 集团有限公司 | 交通运输局 | 孙惠人 | 谭德阳 | 谭德阳 |  |
| 108 | G320湘潭绕城线三期 | 东郊乡 龙洞镇 泉塘镇 昆仑桥 街道 | 按一级公路标准建设,农村段11.3公里,城区段4.8公里 | 2020-2023 | 150000 | 30000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 湘潭中冶建信 SPV公司 | 交通运输局 城乡集团 | 孙惠人杨 德 | 肖伟平 | 王朝辉 |  |
| 109 | G240湘韶大道 | 龙洞镇 | 韶山高铁站至湘乡公路湘乡段4.7公里 | 2022-2023 | 50000 | 20000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 华夏基金会 交通运输局 | 交通运输局 | 孙惠人 | 成先荣 | 冯秋生 |  |
| 110 | 湘乡韶峰物流大道 | 棋梓镇 | 一级公路、双向四车道，设计时速60km/h，路基宽度为18.5米 | 2022-2023 | 22000 | 500 | 完成前期工作， 启动项目建设 | 前期 | 新建 | 交通运输局 | 交通运输局 | 孙惠人 | 成先荣 | 谭德阳 |  |
| 111 | 电力农网升级改造 | 各乡镇 | 新建、改造10千伏线路11条，新建改造配变台区200个 | 2022 | 9000 | 9000 | 完成建设 | 前期 | 新建 | 供电公司 | 供电公司 产业集团 科技工信局 | 陈 谦 杨 德 杨 鹏 | 何晶煜 | 彭运强 |  |
| 112 | 110千伏栗山湾输变电 工程 | 经开区 | 新建110千伏变电站一座 | 2022-2023 | 6000 | 3000 | 完成土建部分 | 前期 | 新建 | 供电公司 | 供电公司 | 陈 谦 | 何晶煜 | 杨发强 | 李佳谕 |
| 113 | 城西支路110KV高压入地工程 | 城区 | 110千伏高压入地 | 2022-2023 | 3000 | 1000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 供电公司 城乡集团 | 供电公司 城乡集团 | 陈 谦 杨 德 | 刘永平 | 彭 龙 |  |
| 114 | 韶水干线二期 | 棋梓镇 翻江镇 月山镇 白田镇 | 按照二级公路标准建设，棋翻段：白云加油站至曾家山，全长8.7公里；月白段：白田丰年堂至月山李四冲，全长7.5公里 | 2021-2023 | 30000 | 2000 | 完成路基工程 | 在建 | 续建 | 交通运输局 城乡集团 | 交通运输局 城乡集团 | 孙惠人 杨 德 | 成先荣 | 谭德阳 |  |
| 115 | 洪塘村美丽乡村建设项目 | 山枣镇 | 道路“白改黑”1060米；水圳、水塘维修及新建肖家山机埠；闲置宅基地盘活、卫生室建设 | 2022 | 600 | 600 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 山枣镇 | 山枣镇 | 邓志杨 | 谌铁海 | 曹深根 |  |
| 116 | 农村公路 安防工程 | 各乡镇 | 对100公里农村公路进行安保设施建设 | 2022 | 1500 | 1500 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 交通运输局 | 交通运输局 | 孙惠人 | 成先荣 | 杨真钢 |  |
| 117 | 农村公路产业路、旅游资源路建设 | 各乡镇 | 新建农村公路产业路、旅游路、资源路20公里 | 2022 | 2500 | 2500 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 交通运输局 | 交通运输局 | 孙惠人 | 成先荣 | 杨真钢 |  |
| 118 | 农村公路建设 | 各乡镇 | 新建150公里农村公路 | 2022 | 2220 | 2220 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 交通运输局 | 交通运输局 | 孙惠人 | 成先荣 | 杨真钢 |  |
| 119 | 潭市镇区新建 堤防工程 | 潭市镇 | 新建堤防1.08千米 | 2022 | 5000 | 5000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 赵向红 | 刘鹤鸣 | 李耀冬 | 董洁平 |
| 120 | 石狮江湘乡市治理 | 白田镇 泉塘镇等 | 治理河道长度14.4千米 | 2022 | 5000 | 5000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 赵向红 | 刘鹤鸣 | 谢湘东 |  |
| 121 | 红日灌区更新改造 | 月山镇 | 渠道改造23千米 | 2022 | 3000 | 3000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 赵向红 | 刘鹤鸣 | 彭志超 |  |
| 122 | 2021年小型病险水库除险 加固 | 梅桥镇 栗山镇 东郊乡等 | 8座小型水库加固 | 2022 | 2000 | 2000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 赵向红 | 刘鹤鸣 | 胡仲平 |  |
| 123 | 湘乡市2022 小型水库除险加固 | 翻江镇 月山镇 壶天镇 育塅乡 | 9座小型水库加固 | 2022 | 2000 | 2000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 赵向红 | 刘鹤鸣 | 肖 攻 | 董洁平 |
| 124 | 石狮江流域 综合治理 | 潭市镇 月山镇 | 治理河道长度8.3千米，包括堤防加高培厚、护坡护脚、河道清淤疏浚等 | 2021-2022 | 5000 | 2500 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 水利局 | 水利局 | 赵向红 | 刘鹤鸣 | 肖 攻 |  |
| 125 | 移民后扶工程 | 各乡镇 | 精准扶持推进重点移民村建设，建设农田水利、道路交通、移民产业开发等 | 2022-2023 | 5000 | 3000 | 完成 部分 建设 | 前期 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 赵向红 | 刘鹤鸣 | 胡仲平 |  |
| 126 | 水府庙湖滨带建设工程（二期）项目 | 水府旅游区 | 建设湖滨带边坡复绿3万多平方米、生态湿地通道1495米（含栈道、园道、湿地通道）,修复原有白鹭岛湿地步道约1300米、生态湿地亲水平台4个、白鹭岛码头入口生态修复平台2处,污染物收集站3处等 | 2022 | 2000 | 2000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 水府旅游区 事务中心 | 水府旅游区 事务中心 | 熊柱广 | 陈 波 | 陈 明 | 胡建时 |
| 127 | 水府旅游区湿地生态博览园 | 水府旅游区 | 以民宿风格进行改建装修原有梓花场分场3栋砖混结构约3000平方米房屋，建设引种驯化园、湿地生态专类园、科普科研区，建设约4000平方米（装配式可移动建筑）的多功能科教中心4处，包括湿地博览园服务中心、湿地科普宣教中心、湿地文化学习中心、湿地动植物研究中心、建设集装箱阳光房、装配式民宿房 | 2022-2024 | 15000 | 5000 | 完成民宿风格改造，完成引种驯化园、湿地生态专类园等建设 | 前期 | 新建 | 湘乡市鲸鱼岛生态农业有限公司 | 水府旅游区事务中心 | 熊柱广 | 陈 波 | 龙俊和 | 胡建时 |
| 128 | 水府旅游区白鹭岛 提质改造项目 | 水府旅游区 | 在水府旅游区白鹭岛上进行酒店翻新、环境优化，建设岛上拍照打卡点、环岛小火车、儿童乐园等，打造成集吃、住、游、购、娱、摄影于一体的旅游休闲景区 | 2022-2023 | 10000 | 5000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 湖南汇景投资 有限公司 | 水府旅游区事务中心 | 熊柱广 | 陈 波 | 左宇田 | 胡建时 |
| 129 | 乡镇综合养老服务中心 | 各乡镇 （街道） | 改建20个乡镇（街道）综合养老 服务中心 | 2022 | 600 | 600 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 民政局 | 民政局 | 彭龙文 | 贺晓珍 | 易建平（民政） |  |
| 130 | 慈缘山公墓建设 | 东郊乡 | 建设墓穴总计约3000个 | 2022-2023 | 1200 | 800 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 | 产业集团 | 杨 德 | 易群力 | 孔水平 |  |
| 131 | 白田敬老院 | 白田镇 | 规划建设3503.61 平方米，新建1栋2层宿舍楼，现宿舍楼改造为综合楼，设置厨房、餐厅、活动室、办公室及宿舍楼 | 2022 | 900 | 900 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 白田镇 | 白田镇 民政局 | 谭瑞春彭龙文 | 周克喜 | 罗律红 |  |
| 132 | 水府庙水库（毛田段）上游环境整治 | 毛田镇 | 水府庙水库毛田段15公里左右，主要进行上游环境综合整治、亲水平台搭建、水环境净化 | 2022 | 3400 | 3400 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 毛田镇 湘潭市生态环境 湘乡分局 | 毛田镇 | 文灿姣 | 彭博林 | 龙立新 | 傅国强 |
| 133 | 湘储6002号地块西侧排洪渠建设项目 | 望春门 街道 | 改建湘储6002号地块西侧原有渠道，改为埋地箱涵排洪渠，总长约585米 | 2022 | 2500 | 2500 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 | 产业集团 | 杨 德 | 易群力 | 阳冬乔 |  |
| 134 | 金石镇锰矿 环境污染治理项目 | 金石镇 | 废弃矿渣处理600吨、周边环境修复、水污染治理等 | 2022-2023 | 2800 | 1000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 金石镇 | 金石镇 湘潭市生态环境湘乡分局 | 易伊璐 贺永坤 | 沈 韬 | 陈 坚 |  |
| 135 | 四中提质改造项目 | 泉塘镇 | 新建1栋综合楼,原操场改扩建 | 2022 | 2800 | 2800 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 湘乡市第四中学 | 教育局 | 陈友明 | 刘青山 | 周建新 |  |
| 136 | 第一职业中等专业学校产教融合实训基地项目 | 红仑大道 | 新建1栋产教融合实训基地，并采购相关设备 | 2022 | 3400 | 3400 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 湘乡市第一职业中等专业学校 | 教育局 | 陈友明 | 刘青山 | 刘志德 | 傅国强 陈世强 |
| 137 | 两类学校建设(寄宿制、小规模学校) | 城区 | 两类学校改扩建，包含寄宿制学校及小规模学校建设 | 2022 | 2000 | 2000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 陈友明 | 刘青山 | 周建新 |  |
| 138 | 公办幼儿园 建设 | 城区 相关乡镇 | 三所公办幼儿园 | 2022-2023 | 2000 | 1000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 陈友明 | 刘青山 | 孔岳光 |  |
| 139 | 仁德幼儿园 | 棋梓镇 | 总用地面积3000平方米，建筑面积4500平方米，建设综合教学楼、活动室、休息室、办公室及其他附属设施用房和配套建设室外活动坪、道路等 | 2022-2023 | 1000 | 500 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 湖南灿峰文化传媒有限公司 | 棋梓镇 | 谢 宁 | 李振宇 | 刘志德 |  |
| 140 | 妇女儿童医院建设 | 望春门 街道 | 总用地面积40000平方米，总建筑面积20000平方米，新建业务大楼，门诊大楼等 | 2022-2023 | 35000 | 11000 | 完成部分建设 | 在建 | 新建 | 妇幼保健医院 | 卫生健康局 | 邓小文 | 陈 艳 | 钟立辉 | 傅国强 |
| 141 | 第二人民医院 住院楼建设 | 望春门 街道 | 新建15层建筑面积19500平方米的住院楼 | 2022-2023 | 8000 | 2500 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 第二人民医院 | 卫生健康局 | 邓小文 | 陈 艳 | 周求明 |  |
| 142 | 月山中心卫生院医技综合楼建设 | 月山镇 | 新建四层、建筑面积4000平方米的医技综合楼 | 2022-2023 | 3000 | 1000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 月山卫生院 | 卫生健康局 | 邓小文 | 陈 艳 | 李明君 |  |
| 143 | 湘乡市公共 卫生服务中心建设 | 城西村 | 老住院楼改扩建为3500平方米的“三区两通道”传染科病区 | 2022-2023 | 2000 | 1500 | 完成部分建设 | 在建 | 新建 | 湘铝医院 | 卫生健康局 | 邓小文 | 陈 艳 | 周建平 |  |
| 144 | 栗山卫生院 公卫楼建设 | 栗山镇 | 新建4层、建筑面积4000平方米的公卫楼 | 2022-2023 | 2000 | 800 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 栗山卫生院 | 卫生健康局 | 邓小文 | 陈 艳 | 李明君 |  |
| 145 | 乡泉生态农业科技综合体 项目 | 潭市镇 | 流转林地400亩，新建生态休闲基地、藏香猪养殖基地 | 2022-2023 | 6000 | 3000 | 完成部分建设 | 在建 | 新建 | 湖南为奇农牧 发展有限公司 | 潭市镇 | 李 忠 | 邓 佳 | 廖赐良 |  |
| 146 | 金塘安置区 | 望春门 街道 | 规划用地45.6亩，11栋安置楼，安置381人；建设道路、管网及电力、自来水等配套设施及安置户基础土方工程 | 2021-2022 | 2500 | 1000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 产业集团 | 产业集团 | 杨 德 | 冯 翼 | 袁竹山 | 傅国强 |
| 147 | 湘乡市新能源产业园 | 城西湖铁 老工业区 | 规划总建筑面积124414平方米，包括综合楼面积10880平方米、单层生产厂房面积112512平方米、附属设施用房1020平方米，建设工业污水处理站、园区道路硬化、给排水、强弱电、绿化、消防、环卫设施等 | 2022-2023 | 31500 | 8000 | 完成前期工作，启动项目建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 | 产业集团 | 杨 德 | 易群力 | 周求明 |  |
| 148 | 红仑学校 | 经开区 | 占地面积120亩，总建筑面积约3万平方米，建立一所公办九年制学校，建设教学楼、宿舍、食堂、运动场等 | 2022-2023 | 32000 | 25000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 教育局 产业集团 | 教育局 产业集团 | 陈友明 杨 德 | 刘青山 | 廖威乾 | 傅国强 陈世强 |
| 149 | 一中提质改造 | 湘乡一中 | 北校区教学楼、学生宿舍楼的提质改造 | 2022-2023 | 5000 | 500 | 完成前期工作 | 前期 | 新建 | 湘乡市第一中学 | 教育局 | 陈友明 | 刘青山 | 廖威乾 |  |
| 150 | 城乡旅游发展项目 | 湘乡市 | 打造兼三产融合，五业协同（农、文、旅、养、网）的全国旅游示范县 | 2022-2023 | 20000 | 2000 | 完成前期工作 | 前期 | 新建 | 深圳侨城卡乐农业旅游科技 有限公司 | 文旅广体局 城乡集团 | 喻罗生 杨 德 | 刘湘平 | 周向集 | 傅国强 |
| 151 | 双创五期 | 经开区 | 总建设面积约12万平方米，建设标准厂房及相关配套设施 | 2022-2023 | 45000 | 30000 | 完成主体建设 | 在建 | 续建 | 产业集团 | 经开区管委会 产业集团 | 彭丰伟 杨 德 | 易群力 | 曾健韬 |  |
| 152 | 建筑垃圾 综合利用 | 东郊乡 | 占地65亩，建设管理用房、设备用房、渣土堆场、建筑垃圾处理生产线，建材利用生产线等 | 2022-2024 | 10000 | 2000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 | 产业集团 | 杨 德 | 易群力 | 刘宁辉 |  |
| 153 | 湘乡市分布式光伏 发电建设项目 | 城区 | 建设光伏发电系统以及相应的配套并网设施，由32680个24块255Wp光伏组件串组成，实际容量约200MWp | 2022-2024 | 45000 | 5000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 | 产业集团 | 杨 德 | 易群力 | 成美林 |  |
| 154 | 思诚机械 | 潭市镇 | 新建二期厂房4500平方米，安装生产线2条，新建办公楼1栋 | 2022 | 4000 | 4000 | 竣工 投产 | 在建 | 新建 | 湘潭市思诚 机械有限公司 | 潭市镇 | 李 忠 | 邓 佳 | 谢华坤 | 傅国强 |
| 155 | 湘乡市健康产业园一期 | 城北片区 | 主要建设门诊楼、急诊楼、医技楼、住院楼、急诊中心、康复中心、保障系统（高压氧仓、检测等）、风雨廊、地下停车库及配套的内部道路、电气、给排水、绿化、充电桩等附属 工程 | 2022-2023 | 120000 | 40000 | 完成项目前期，启动项目建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 人民医院 | 产业集团 人民医院 卫健局 | 杨 德陈湘平 邓小文 | 易群力 | 李明君 |  |
| 156 | 湘乡市餐饮配送中心项目 | 东山街道 | 总用地面积3520.57平方米，新建1栋4层餐饮服务中心及相关配套设施 | 2022-2023 | 5000 | 2000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 | 产业集团 | 杨 德 | 易群力 | 谢炳炎 |  |
| 157 | 韶灌北路 | 经开区 | 道路长约2000米，宽18米，建设道路工程、交通工程、电力照明工程、给排水工程等 | 2022-2023 | 10000 | 1000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 湖南裕源投资置业有限公司 | 经开区管委会 产业集团 | 彭丰伟 杨 德 | 易群力 | 贺立杰 |  |
| 158 | 望春路（振湘路— 大将路段） | 城北片区 | 长272米，宽36米，主要建设道路工程、绿化工程、亮化及相关配套设施 | 2022-2023 | 5000 | 1000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 | 产业集团 | 杨 德 | 易群力 | 李建平 |  |
| 159 | 科技路（湘壶路至双飞实业项目段） | 育塅乡 | 道路长800米，宽30米，主要建设道路工程、交通工程、电力照明工程、给排水工程等 | 2022-2023 | 5000 | 2000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 | 产业集团 | 杨 德 | 易群力 | 李建平 |  |
| 160 | 湘乡市联盟安置区扩容道路二期 | 城北先导区 | 总用地面积51071.91平方米，全长1305.16米，建设道路、管网及电力、自来水等配套设施及安置户基础土方工程 | 2022 | 5000 | 5000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 | 产业集团 | 杨 德 | 易群力 | 袁竹山 | 傅国强 |
| 161 | 城市中小型 停车场 | 城区 | 建设湘乡市站前停车场、经开区智慧停车场，包括停车库、电梯、停车标语系统、门禁系统及其他相关配套设施等 | 2022 | 4000 | 4000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 产业集团 | 产业集团 | 杨 德 | 易群力 | 周满南 |  |
| 162 | 文体中心 | 东山街道 | 规划建设用地100亩，新建1.5万平方米体育馆（可容纳5000人）、400米运动场、室外篮球场及网球场若干 | 2022-2025 | 25000 | 1000 | 完成前期手续， 启动征拆工作 | 前期 | 新建 | 城乡集团 文旅广体局 | 城乡集团 文旅广体局 | 杨 德 喻罗生 | 罗旭煜 | 李瑾瑜 |  |
| 163 | 体育馆提质改造 | 新湘路 街道 | 1、消防提质改造（消防达标）；2、体育馆与家属区电路实行分离，并对体育馆电路进行提质改造；3、更换主体屋顶，采用隔音、隔热效果较好的瓦楞岩棉夹芯板；4、地板、看台、门窗、内墙面进行全面维护；5、更换电子屏等设备；6、主体外墙墙面改造,采用干挂大理石；7、外部围墙拆除,采用混凝土罗马柱;8、改建整个体育馆排水及通风系统；9、拆除大门两侧的房屋建筑,改建成绿化带或运动场地，体育馆收回的商业用房改造为功能性用房，增加体育馆公共体育服务功能 | 2022 | 550 | 550 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 文旅广体局 城乡集团 | 文旅广体局 城乡集团 | 喻罗生 杨 德 | 罗旭煜 | 李瑾瑜 |  |
| 164 | 三龙湾物流 | 泉塘镇 | 项目占地62.62亩，建筑面积2.2万平方米，主要建设仓储楼，综合大楼 | 2021-2022 | 10000 | 5000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 湖南三龙湾物流 运输有限公司 | 泉塘镇 | 廖 勤 | 陈 佩 | 刘光明 | 彭景卫 |
| 165 | 湘乡市冷链物流建设项目 | 城区 | 集中建设和提质改造冷链仓库、加工车间、冷链物流车辆调度中心等设施 | 2022-2023 | 20000 | 5000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 商务局 | 商务局 | 易建平 | 许远志 | 陈湘建 |  |
| 166 | 神龙丰物流 | 经开区 | 用地600亩，总建筑面积30万平米，建设商贸物流区、产品展览区、仓储中心及配套设施 | 2021-2023 | 60000 | 30000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 湖南神龙丰物流 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 郭杰强 | 彭 彦 |  |
| 167 | 长河洲际酒店 | 东山街道 | 占地面积60亩，建设4万平方米高星级酒店及配套设施 | 2020-2022 | 120000 | 40000 | 完成建设 | 在建 | 续建 | 湖南长河 房地产开发公司 | 文旅广体局 商务局 东山街道 | 喻罗生 易建平 李 强 | 罗旭煜 | 谭洪辉 |  |
| 168 | 育塅禽畜加工产业园项目 | 育塅乡 | 占地90亩，总建筑面积8000平方米，新建鸡鸭、牛羊等禽畜屠宰冷链深加工生产线 | 2021-2023 | 20000 | 3000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 湖南浩祥肉联食品有限公司 | 育塅乡 商务局 | 黄鹤松 易建平 | 刘瑾玉 | 赵碧泉 |  |
| 169 | 巨江实业 | 经开区 | 厂房面积约1.2万平方米，建设14条电感产品生产线 | 2021-2023 | 35000 | 10000 | 部分 投产 | 在建 | 续建 | 深圳巨江实业 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 潘喜雨 | 刘永兴 | 张 明 |
| 170 | 万龙机械二期 | 山枣镇 | 建设二期厂房1500平方米、新增数控机床 | 2022-2023 | 5000 | 3000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 湖南万龙机械制造有限公司 | 山枣镇 | 邓志杨 | 谌铁海 | 李学智 |  |
| 171 | 优百健身器材厂房及生产线扩建项目 | 中沙镇 | 厂房及生产线扩建、设备购置 | 2022 | 1000 | 1000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 优百健身器材股份有限公司 | 中沙镇 | 黄丽平 | 邓秋芳 | 彭普良 | 王红阳 |
| 172 | 泰信机械 | 经开区 | 建设电建自动化施工设备生产线 | 2022 | 20000 | 20000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 江苏泰信机械科技有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 沈明朗 | 胡海华 |  |
| 173 | 毛田水府茶 | 毛田镇 | 高标准打造全国名优茶叶品牌，对老茶基地进行提质，扩大种植面积，新建或对原有加工厂设备提质 | 2021-2023 | 30000 | 3000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 毛田镇 各产业企业 合作社 | 毛田镇 农业农村局 林业局 水利局 | 文灿姣 黄 峰 陈长根 赵向红 | 彭映飞 | 龚春望 | 付芬萍 |
| 174 | 奥凯机械 | 经开区 | 总建筑面积约7000平方米，完成综合楼建设，新建车挡板、轴承底座等设备生产线 | 2021-2022 | 5000 | 1000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 湖南奥凯机械制造有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 郭杰强 | 张建强 |  |
| 175 | 口口香槟榔 生产线项目 | 金薮乡 | 新建厂房3000平方米、槟榔加工生产线2条、员工宿舍1栋 | 2022 | 4800 | 4800 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 湘潭口口香食品有限公司湘乡分公司 | 金薮乡 | 刘慈玲 | 刘俊杰 | 颜明根 |  |
| 176 | 成达养猪场 建设项目 | 壶天镇 | 新建猪舍45000平方米，配套建设污水处理设施1300平方米，配套建设有机肥料场4400平方米，配电房及保暖锅炉房120平方米，312平方米职工宿舍等 | 2022-2023 | 12000 | 5000 | 完成部分建设 | 在建 | 新建 | 湖南成达农业开发有限公司湘乡分公司 | 壶天镇 | 陈 俊 | 吴省吾 | 罗博文 | 罗玉高 |
| 177 | 新光5G智能 井盖项目 | 经开区 | 占地30亩，新建总建设面积约2万平方米的4.0标准厂房 | 2021-2022 | 25000 | 22000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 湖南新光电力科技有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 沈明朗 | 王沅江 |  |
| 178 | 优质一品湘牛规模化养殖基地建设项目 | 壶天镇 | 新建牛舍5000平方米，配套建设员工宿舍、饲料仓库、肉牛加工车间、检疫检验、保险存储设施、有机肥料场、配电房及环保设施等 | 2022-2023 | 1000 | 600 | 完成部分建设 | 在建 | 新建 | 湖南一品湘牛 养殖有限公司 | 壶天镇 | 陈 俊 | 吴省吾 | 龚成加 |  |
| 179 | 烁睿电力 | 经开区 | 总建筑面积3000平方米，建设1栋办公楼 | 2022 | 4000 | 4000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 湖南烁睿电力 建设有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 郭杰强 | 何清林 | 李卫兵 |
| 180 | 中新房装配式建筑 | 经开区 | 规划用地65亩，建设装配式建筑生产基地，建设生产、研发、展示、培训综合基地 | 2022-2023 | 15000 | 10000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 深圳立得屋住宅 科技公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 王 标 | 李俊强 |  |
| 181 | 和塑建材 | 东郊乡 | 建设2条环保瓦片生产线及配套设施 | 2022-2023 | 4000 | 2000 | 完成部分建设 | 在建 | 新建 | 湘潭和塑建材 有限公司 | 东郊乡 | 左华良 | 何 华 | 万建东 | 黄志文 |
| 182 | 口味王槟榔 | 东郊乡 | 一期改造厂房4000平方米，新建生产线1条。二期新建6000平方标准化厂房、办公楼、宿舍楼和新增两条生产线 | 2022-2023 | 4000 | 2000 | 完成一期建设 | 在建 | 新建 | 湖南宏兴食品 有限公司 | 东郊乡 | 左华良 | 何 华 | 刘建和 |  |
| 183 | 白田现代农业示范园 | 白田镇 | 以体验休闲观光农业为园区主题，规划面积4.5万亩，水面5000亩，以长江水库为核心，涵盖长江村、新苗村、白田村等8个村，打造长株潭观光休闲农业的体验区、湘潭市农超对接合作的示范基地、湘乡市一二三产业融合发展的先导区 | 2018-2025 | 50000 | 2000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 农业农村局 白田镇 | 农业农村局 白田镇 城乡集团 | 黄 峰 谭瑞春 杨 德 | 甘海清 | 刘科平 | 赵造时陈立平 |
| 184 | 东塘铺花岗岩 矿山项目 | 育塅乡 | 规划矿区面积397亩，年产矿石200万吨 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 完成前期手续， 启动项目建设 | 前期 | 新建 | 湘潭城发投资经营集团有限公司 | 育塅乡 自然资源局 | 黄鹤松 周 斌 | 刘 峰 | 杨毅平 | 赵造时 |
| 185 | 韶联环保建材 生产线 | 龙洞镇 | 规划用地20亩，建设2条石料建材加工生产线、办公场地及相应配套 设施 | 2022-2023 | 5000 | 3000 | 部分竣工投产 | 在建 | 新建 | 韶联环保建材 有限公司 | 龙洞镇 自然资源局 | 周 杰周 斌 | 刘 亮 | 王绵富 | 王 平 |
| 186 | 风光储清洁 新能源项目 | 经开区 | 占地面积15亩，光伏发电利用屋顶面积10万平方米 | 2021-2022 | 40000 | 35000 | 完成 建设 | 前期 | 续建 | 湖南吉电邦锦新能源有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 郭杰强 | 张建强 | 王 平 |
| 187 | 报废汽车回收 拆解中心 | 经开区 | 占地面积23亩，总建筑面积6500平方米，新建生产车间、库房、综合楼等辅助设施 | 2022 | 10000 | 10000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 湘乡市五里桥报废汽车回收拆解有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 陈 武 | 熊全美 | 田 彬 |
| 188 | 五丰农牧生态 养殖产业园 | 梅桥镇 | 建筑面积67500平方米，拟建2个存栏6000头，年出仔猪240000头的生态养殖园 | 2021-2023 | 30000 | 10000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 湘乡市五丰农牧 科技发展公司 | 梅桥镇 | 陈 艳 | 龙尧佳 | 贺兴旺 |  |
| 189 | 龙兴龙牧生态养殖 | 龙洞镇 | 占地50亩，新建2万平米母猪、肉猪猪舍，并配套建设污水处理设施、配电房及保暖锅炉房等 | 2022-2023 | 10000 | 3000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 龙兴龙牧生态养殖有限公司 | 龙洞镇 | 周 杰 | 刘 亮 | 熊超杰 | 杨飞平 |
| 190 | 龙洞镇镇区 提质改造工程 | 龙洞镇 | 镇区自来水管道改造、镇区污水集中处理、镇区道路提质建设 | 2021-2022 | 3000 | 1500 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 龙洞镇 | 龙洞镇 | 周 杰 | 刘 亮 | 贺文年 |  |
| 191 | 连云村集中联 建点项目 | 棋梓镇 | 占地约30亩，建筑面积约1万平方米，主要是对30户征拆户进行集中安置 | 2022-2023 | 2000 | 1500 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 棋梓镇 | 棋梓镇 | 谢 宁 | 李国平 | 左学军 | 黎文辉 |
| 192 | 旭展照明 | 经开区 | 厂房面积5000平方米，建设照明 灯具、灯饰生产线 | 2022 | 20000 | 20000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 湖南旭展照明 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 郭杰强 | 曹深根 |  |
| 193 | 水府商贸综合体 | 棋梓镇 | 建筑面积1.8万平方米，建设酒店住宿、土特产推广大厅、电子商务中心、员工宿舍等其他附属用房以及配套建设停车场、道路等 | 2022 | 5000 | 5000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 棋梓水府宾馆 | 棋梓镇 | 谢 宁 | 沈双春 | 李雪华 | 赵 亮 |
| 194 | 棋梓镇镇区 提质改造 | 棋梓镇 | 老镇区人行道、排水、绿化、亮化等提质改造以及镇区河道清理 | 2022 | 500 | 500 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 棋梓镇 | 棋梓镇 | 谢 宁 | 沈双春 | 彭映开 | 赵 亮 |
| 195 | 棋梓镇新区污水管网及提升泵站建设 | 棋梓镇 | 新建和改造污水管网10公里，配置建设提升泵站一座 | 2022 | 2000 | 2000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 棋梓镇 | 棋梓镇 | 谢 宁 | 李振宇 | 郭运湘 |  |
| 196 | 圭谷生产基地 | 经开区 | 厂房面积约1.2万平方米，建设电阻、电容、电感元器件和电子仪器生产线 | 2021-2023 | 35000 | 10000 | 部分 投产 | 在建 | 续建 | 湖南圭谷科技 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 潘喜雨 | 胡海华 | 肖铁强 |
| 197 | 中郡（湘乡）新材料科技有限公司石材加工生产线 | 龙洞镇 | 建设2条石材加工生产线、办公场地及相应配套设施 | 2021-2023 | 5000 | 2000 | 部分竣工投产 | 在建 | 续建 | 中郡（湘乡）新材料科技有限公司 | 龙洞镇 | 周 杰 | 刘 亮 | 刘武南 | 刘定宇 |
| 198 | 中源石油综合楼与标准厂房 | 经开区 | 占地11亩，总建筑面积1万平方米，新建1栋综合楼和2栋标准厂房 | 2022 | 10000 | 10000 | 完成 建设 | 前期 | 新建 | 湘乡市中源石油 化工销售有限 责任公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 陈 武 | 文 峰 |  |
| 199 | 安盈实业 | 经开区 | 占地12亩，总建筑面积1.4万平方米，新建综合楼、办公楼、门卫室及内部道路、绿化、水电等配套设施 | 2021-2022 | 8000 | 3000 | 完成 建设 | 在建 | 续建 | 湖南安盈实业 有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 潘喜雨 | 易晓玲 | 刘许生 |
| 200 | 江山沁园植物油生产项目 | 经开区 | 占地15亩，总建筑面积1.1万平方米，新建年产500吨精制植物油生产线2条、企业研发办公大楼1栋、加工厂房1栋 | 2022 | 3000 | 3000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 湖南江山沁园农业综合开发有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 陈 武 | 彭海桥 |  |
| 201 | 聚永科技 | 经开区 | 总建筑面积3.2万平方米，新建3条钢丝绳生产线，建设钢结构厂房、仓库、空压站、配电室及配套设施 | 2021-2022 | 6000 | 1000 | 竣工 投产 | 在建 | 续建 | 湖南聚永金属 制品有限公司 | 经开区管委会 | 彭丰伟 | 潘喜雨 | 贺文年 | 黄耀威 |
| 202 | 公略村红色美丽村庄建设项目 | 中沙镇 | 红色美丽村庄、停车场建设 | 2022 | 1000 | 1000 | 完成 建设 | 在建 | 新建 | 城乡集团 | 中沙镇 城乡集团 | 黄丽平 杨 德 | 邓秋芳 | 王建辉 |  |
| 203 | 湘左记槟榔生产线二期项目 | 东郊乡 | 新建标准化厂房10000平方，新增2条槟榔生产线 | 2022-2023 | 5000 | 2000 | 完成部分建设 | 在建 | 新建 | 湘左记食品 有限公司 | 东郊乡 | 左华良 | 何 华 | 刘文桂 | 赵玲瑜 |
| 204 | 东郊卫生院 整体搬迁 | 东郊乡 | 新建建筑面积15000平方米的门诊楼、住院楼、公卫楼及配套用房 | 2022-2023 | 8000 | 2500 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 东郊乡卫生院 | 卫生健康局 | 邓小文 | 陈 艳 | 曾剑辉 |  |
| 205 | 中南国际汽车城 | 望春门 街道 | 建设辐射湘中地区，集整车销售、二手车交易、售后服务、维修保养、汽车及零配件物流的大型现代汽车销售服务中心 | 2020-2024 | 80000 | 20000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 湖南煜盛置业 有限公司 | 望春门街道 | 李 毅 | 傅志军 | 王泽湘 | 谢北葵 |
| 206 | 东郊现代农业示范园 | 东郊乡 | 园区涵盖浒洲、横洲、旺兴、花亭、长丰、三湘、大桥、石竹、杨树九村，规划面积5.7万亩，以“生态农业、精美田园”为定位，规划以“美”为特色的浒洲农业旅游融合核心示范片区、以“精”为特色的田园文旅科教示范片区、以“香”为特色的石竹采摘体验片区、以“实”为特色的三湘种养示范片区和以“新”为特色的长丰农产品商贸中心“四区一中心”的产业布局，打造“树立标杆，发展产业，振兴乡村”的园区发展典范 | 2019-2025 | 150000 | 5200 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 亚栖亚农业 狮冲农业 有限公司等 | 农业农村局 东郊乡 产业集团 | 黄 峰 左华良 杨 德 | 甘海清 | 傅晓环 | 钟国强 |
| 207 | 中国能源建设集团绿色环保建材产业园和环保骨料绿色矿山示范工程项目 | 山枣镇 | 建设工艺环保化、环境生态化、智能数字化、管理科学化的绿色环保建材产业园和环保骨料绿色矿山示范工程 | 2022-2023 | 100000 | 5000 | 完成前期工作 | 前期 | 新建 | 中能建绿色建材有限公司 | 城乡集团 | 杨 德 | 范继芳 | 刘晓林 | 钟国强 |
| 208 | 万里行物流园 改扩建 | 望春门 街道 | 建设1栋商贸综合体、数字网络智能化货运平台 | 2021-2023 | 30000 | 15000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 湖南万里行建筑 有限公司 | 望春门街道 商务局 | 李 毅 易建平 | 傅志军 | 阳冬乔 | 易建平 |
| 209 | 克拉小镇商业综合体 | 新湘路 街道 | 新建31万平方米商业综合体 | 2021-2025 | 140000 | 20000 | 完成部分建设 | 在建 | 续建 | 湖南住美房地产 开发有限公司 | 新湘路街道 | 罗宇杰 | 尹灿明 | 王青军 | 彭初阳 |
| 210 | 党校建设 | 东山街道 | 校园占地面积约60亩，建设教学楼、学院宿舍楼、食堂、多功能报告厅及配套设施等 | 2022-2023 | 15000 | 5000 | 完成部分建设 | 前期 | 新建 | 城乡集团 湘乡市委党校 | 城乡集团 湘乡市委党校 | 杨 德龙育红 | 范继芳 | 周建新 | 陈常端 |
| 211 | 东山学院 | 东山街道 | 新建1000亩的大学校区 | 2022-2025 | 200000 | 500 | 完成前期工作 | 前期 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 陈友明 | 刘青山 | 刘 明 | 陈钧武 |

备注：为充分发挥重点项目对经济社会发展的支撑带动作用，持续扩大有效投资，重点项目实行动态调整，对本年度无法落地开工项目进行核减退出，原则上项目总个数和投资金额保持平衡。项目责任单位及责任人排名第一的为牵头责任单位及责任人。