湘乡市肖家河湘乡段治理工程预算评审报告
根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于 2023年12月受理了湘乡市水利局送来的湘乡市肖家河湘乡段治理工程预算及相关资料，建设单位对所提供资料的真实性、完整性、准确性、合法性负责。本预算项目已由我中心按程序对其进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、工程概况

1、工程名称：湘乡市肖家河湘乡段治理工程；

2、工程内容：河道清淤、河堤整形、铺砼六方块护坡、草皮护坡、浆砌石挡土墙等； 

3、项目审批：湘乡发改审[2023]283号；
4、资金来源：中央资金及地方配套。
二、审核依据

1、《湖南省水利水电概预算定额》（湖南省湘水建管〔2015〕130号）；

2、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准》（办财务函（2019）448号）；

3、《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2014]429号）；

4、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知 (湘水发[2018]25号)；

5、《水利建筑工程概算定额》（水总[2002]116号）；

6、《湖南省水利厅办公室关于调整本省水利水电工程计价依据中建筑与安装工程增值税税率的通知》（湘水办[2018]65号文）；

7、湘乡市2023年第六期(12月)及《湘潭建设造价》2023年12月份发布的建设工程材料预算价格及市场询价；
8、2014年1月24日建设单位的回复意见。

9、建设单位出具的施工图纸及相关资料；
10、建设单位出具的项目《工程量清单》预算书。

三、评审说明

本项目预算建设单位送审金额为28023426.4元，经本中心按程序进行了评审，评审审定金额为24261900.16元，评审核减3761526.24元，其中：
(1)部分图纸未细化，根据建设单位回复意见按预算工程量不变；

(2)根据办水总函【2023】38号文，预算中安全文明费按2.5%单独计算；

(3)扣除主要材料的运杂费、保管费等；

(4)根据建设单位回复意见，清淤、清表、弃土外运、借土回填、围堰拆除等运距按6km计价；

(5)根据建设单位回复意见，土方回填(利用料）计算推土机推土60m的费用；

(6)根据建设单位回复意见，拆除的片石挡墙暂按70%利用和30%外弃计算，结算时按实调整；

(7)根据建设单位回复意见，扣除办公、生活及文化福利建筑和其他施工临时工程费用。

(8)根据湘乡实际情况，将卵石全部换算成碎石；

（9）根据建设单位回复意见，不可预计费按5%计取。

(10)桩号K0+000~0+K0+358.5（长358.5m）：根据设计图及建设单位回复意见调整，此项核减1408.05元；

(11)桩号K0+358.5~K1+827.0（长1468.5m）：根据设计图及建设单位回复意见调整，此项核减1133111.00元；

(12)桩号K1+827.0~K4+524.0（长2697m）：根据设计图及建设单位回复意见调整，此项核减389842.77元；

(13)块石换填，根据设计图及建设单位回复意见调整：此项核减42154.00元；

（14）肖家河上游段（K4+524.0~K4+884.0长360m）：根据设计图及建设单位回复意见调整，此项核减3086.64元；

（15）下游段河道（K18+779.33 ~K23+736.0长4956.67m）：根据设计图及建设单位回复意见调整，此项核减800186.22元；

（16）白洋水库上游北冲段：根据设计图及建设单位回复意见调整，此项核减36094.44元；

（17）踏步工程：根据设计图及建设单位回复意见调整，此项核减48425.87元；

（18）建筑物工程：根据设计图及建设单位回复意见调整，此项核减9098.46元；

（19）附属管理设施：根据设计图及建设单位回复意见调整，此项核减3750.00元；

（20）金属结构设备及安装工程：根据设计图及建设单位回复意见调整，此项核减1743.60元；

（21）施工临时工程：根据设计图及建设单位回复意见调整，此项核减862064.89元；

（22）暂列金额：根据设计图及建设单位回复意见调整，此项核减249822.45元。

（23）按湘乡市2023年第六期(12月)及《湘潭建设造价》2023年12月份发布的建设工程材料预算价格及市场询价调整其材料预算价格。
四、评审结果 

经本中心评审，本项目预算审定金额为24261900.16元，具体评审结果如下表： 


[image: image1.emf]序号 工程名称 送审金额 审定金额 增减金额

1

湘乡市肖家河湘乡段

治理工程

28023426.424261900.16-3761526.24

合计(元） 28023426.424261900.16-3761526.24

审核值人民币大写 贰仟肆佰贰拾陆万壹仟玖佰元壹角陆分

   请按相关规定和以上预算评审结果办理项目招投标等工作。 

                              湘乡市财政投资评审中心

2024年2月1日

PAGE  
- 2 -

_1234567890.xls
Sheet1

		序号		工程名称		送审金额		审定金额		增减金额

		1		湘乡市肖家河湘乡段治理工程		28023426.4		24261900.16		-3761526.24

		合计(元）				28023426.4		24261900.16		-3761526.24

		审核值人民币大写				贰仟肆佰贰拾陆万壹仟玖佰元壹角陆分






