关于开展装配式绿色农房建设试点工作的通知

（征求意见稿）

各乡镇人民政府、街道办事处，市直各有关单位：

为深入贯彻实施《湖南省人民政府办公厅关于推进新型建筑工业化发展的若干意见》(湘政办发〔2023〕57号)，推进全市建筑业转型升级，加快农村住房建设现代化，深入推进乡村建设行动,经市人民政府同意，决定在全市开展装配式绿色农房建设试点工作，现就有关事项通知如下。

一、总体要求

按照安全、经济、绿色、美观的要求,推动农村住房建设建造方式创新,不断满足人民日益增长的美好生活需要。坚持政府引导、市场推动、农户自主、企业自愿,以点带面、试点先行。紧密结合湖湘传统建筑特点、自然条件等,注重农民住用的功能需求,建设具有湘乡特色的装配式农村住房。

二、工作目标

试点期限暂定两年。2025年，各乡镇（街道）新建农房采用装配式建筑占比争取达到15%以上（其中金石镇、棋梓镇不低于25%），2026年争取达到20%以上（其中金石镇、棋梓镇不低于30%），通过两年努力，建成一批“结构安全、功能现代、风貌适宜、绿色环保”的宜居示范装配式农村住房,新建农村住房建设质量、建设品质和建筑节能水平得到有效提升，为中国式现代化的湖南篇章提供可复制、可推广的农村住房建设发展经验。

三、重点工作

（一）注重规划统筹

1.编制发展规划。根据全市国土空间规划和村庄建设规划，编制《湘乡市装配式绿色农房发展规划（2025-2029）》，明确今后五年全市装配式绿色农房建设的总体思路、工作目标、主要任务、重点项目等。（责任单位：市住建局、市自然资源局、各乡镇街道）

2.引导村民集中建房。农村居民新建自建房，除原址重建外，凡需要新占用土地的，在符合村庄建设规划并依法办理用地手续的基础上，原则上应相对集中建房，落实农村居民“一户一宅”政策，用好土地增减挂钩政策，结合湖南省农村住房规划建设管理平台和居民自建房安全专项整治管理平台，加大“空心房”拆除和集体土地整理力度，化解农村居民建房土地“瓶颈”，农村危房改造、地质灾害搬迁安置、重点项目拆迁安置等政策性项目原则上应采用装配式建造技术进行建造。（责任单位：市农业农村局、市自然资源局、市住建局、各乡镇街道）

3.推进集中连片示范。引导居民在新建住房中优先采用装配式绿色建造技术，确保在建筑性能、样式、功能和施工工期等方面体现装配式绿色农房优势。各乡镇（街道）应结合本地村庄建设规划。选择一个中心村（社区）建设装配式农房集中连片示范点。将示范点建成本地现代化农房展示体验中心，发挥示范带动作用。重点支持新湘路街道、望春门街道、金石镇、棋梓镇、东郊乡打造装配式绿色农房集中建造示范片，并参照小城镇标准，配套完善供电、供水、排水、垃圾收集处理等基础设施。（责任单位：市农业农村局、市自然资源局、市住建局、各乡镇街道）

（二）强化科技支撑。

4.建立地方标准体系。编制印发《装配式农村住房建设技术导则（试行）》，形成包括装配式混凝土结构、装配式钢结构（非轻钢）等技术体系，为装配式绿色农房建设提供技术支撑。（责任单位：市住建局、市科工局）

5.公布企业和产品名录。由装配式企业通过控制成本自愿决定参加试点，支持企业提供菜单式服务，根据宅基地尺寸、地方习俗，提供设计方案和报价。市住建局根据企业报名情况，组织专家评审，并根据评审结果定期公布参与企业的名单和产品目录，方便建房居民自主选择。（责任单位：市住建局）

6.支持企业开展科研开发。用好国家财政、金融、科技等政策，支持企业加大科研开发力度，研发实用美观、节能环保的新型装配式农房产品。推行装配式农房建筑、结构、设备和装饰装修集成设计，推广通用化、模数化、标准化设计方式。搭建装配式农房数字化服务平台，运用建筑信息模型（BIM）、人工智能等技术为村民提供房屋设计、报建咨询、建造过程可视化等一站式服务。（责任单位：市财政局、市科工局、市住建局）

7.编制推广标准户型。编制装配式绿色农房标准户型图集及造价预算清单并向社会公示，方便建房业主进行比价和选择。组织骨干企业建设装配式绿色农房展示中心，以直观效果向群众展示宣传装配式建筑绿色环保、低碳节能、方便实用等优势。（责任单位：市住建局、市科工局）

（三）培育产业链条

8.培育一批骨干企业。指导PC构件骨干企业湖南鸿诺新型建材向涵盖研发、设计、制造、建造全品类的综合性企业转型；指导节能保温龙头企业卓一高科、湖南泰泽热固、湖南卓标节能向模块化、智能化生产企业转变；指导湘潭景辰海绵城市新材料企业超低能耗建筑、零能耗建筑及BIPV光伏建筑一体化等绿色建筑保温与结构一体化部品部件的研发与智能制造。指导其他装配式绿色建材企业抓好设备升级改造和新产品研发，提升产品竞争力，力争每年新增本土装配式绿色建材入规企业1-2家，实现装配式绿色农房产业增加值5000万元以上。（责任单位：市科工局、市住建局、金石镇）

9.推广“一体化”建造。打通装配式绿色农房建造产业链，以金石镇绿色建造特色产业园为主体，串联本土上下游企业开展平行合作，降低装配式建造成本，构筑形成“基材研发—构件智造—系统集成”的绿色建造全链条。推行装配式农村住房全装修与主体结构一体化设计和协同施工。为客户提供从设计建造到装修入住的一站式平价解决方案。推广标准化、集成化、模块化装修模式,促进材料、部品和设备管线集成化等技术的应用,提高装配化装修水平。倡导菜单式全装修,满足农民个性化需求。（责任单位：市科工局、市住建局、金石镇）

（四）优化监管服务。

10.推行审批代办。依托省“一网通办”系统和“湘易办”服务端，以及湖南省农村住房规划建设管理平台，全面推行装配式农房报建代办制，各乡镇（街道）应安排专人，一站式受理，为建房村民提供全流程审批、验收、颁证等服务。限额以上装配式建造农房，市住建局应在3个工作日内发放施工许可；限额以下装配式建造农房，各乡镇（街道）应在2个工作日内做出行政许可。（责任单位：市农业农村局、市自然资源局、市住建局、各乡镇街道）

11.强化建设监管。各乡镇街道应落实属地管理责任，认真落实“六到场”制度，严格依法对装配式农房实施监管。市住建局应加强监管指导，对限额以下按照不低于20%的比例进行抽查，对限额以上采取政府购买服务的方式，免费提供地勘、设计、检测等服务。对未依法履行主体责任的相关企业，依法依规实施处罚。（责任单位：市住建局、市财政局、各乡镇街道）

（五）强化政策推动

12.加强财政支持。按照“农民自筹为主、企业降一点、政府奖一点”的原则，多方筹集资金，降低建造成本，提高装配式绿色农房的可推广性。市财政对农民建设的自住自用的装配式农房，按照建筑面积100元/㎡（最高不超过2万/户）进行奖补；对企业(个人)建设民宿等经营性装配式农房,按照建筑面积50元/㎡（最高不超过1万/户）进行奖补。市财政奖补的装配式农房,除基础可现场浇筑或砌筑外,其他主体结构构件(梁、柱、楼板、内外墙板、楼梯等)应全部采用工厂化生产的构件进行现场组装。（责任单位：市财政局、市住建局）湘潭市人民政府办公室关于印发《湘潭市装配式建筑绿色建造发展提升三年行动方案（2024—2026年）》的通知（潭政办发〔2024〕11号）

13.提供人才支撑。依托装配式建筑生产企业、试点示范项目,积极利用现有培训项目和计划,争取培训经费,创新培训模式,分类开展基层装配式农房建设管理人员、企业技术人员、农村建筑工匠培训,培养一批装配式农房建设管理人才和实用型技能人才。（责任单位：市人社局、市住建局、各乡镇街道）

14.鼓励金融支持。鼓励金融机构对开展装配式农房建设的项目和企业开辟绿色通道,加大信贷支持力度。鼓励金融机构对建设装配式农村住房的农民提供分期建房贷款,并在贷款额度、贷款期限及贷款利率等方面予以倾斜。（责任单位：市金融工作办公室）

四、保障措施

15.加强组织领导。市绿色装配式建筑推进工作领导小组办公室设立装配式绿色农房发展专班，由市住建局牵头，市发改局、市农业农村局、市自然资源局、市财政局、市科工局、市人社局、市金融工作办公室、金石镇等部门密切配合，形成工作合力。对装配式绿色农房建造产业链规模以上企业，实行“一名市级领导、一个帮扶部门、一套帮扶班子”的“保姆式”帮扶。（责任单位：市直相关部门、金石镇）

16.加强资金管理。市财政建立装配式绿色农房建造专项资金，采取“先建后补”方式，对农民建设装配式农房进行奖补。要建立健全奖补资金管理使用制度,做到专款专用。要定期对奖补资金的管理和使用情况进行监督检查,主动接受社会监督、群众监督。凡发现弄虚作假、挤占、挪用、截留奖补资金的,或向奖补对象收取任何费用的,应立即制止,并根据有关规定进行处理。（责任单位：市住建局、市财政局、各乡镇街道）

17.加强调度考核。装配式绿色农房发展专班建立工作台账，由市住建局牵头，对重点任务、政策落实情况实行一月一调度、一月一会商，及时解决试点工作面临的问题。将装配式绿色农房试点工作纳入市委市政府重点工作绩效考核内容，由“两办”督查室、市委组织部会同市住建局组织实施。（责任单位：“两办”督查室、市委组织部、市住建局）

18.加强宣传推广。要充分利用各种媒体,通过施工现场观摩、专题报道等形式,大力宣传装配式农房政策、试点示范项目及成效,提升农民对装配式农房的认知度、认可度,引导农民和企业积极参与装配式农房建设。要加强对装配式农房建设试点工作的跟踪管理,适时评估工作成效,及时总结工作经验,探索形成可复制、可推广的模式。（责任单位：市住建局、市融媒体中心、各乡镇街道）

附件：1.湘乡市装配式绿色农房建设试点指导计划表

2.湘乡市装配式绿色农房示范点建设计划表

湘乡市装配式绿色农房建设试点指导计划表

| 乡镇街道 | 建设计划 |  | 示范片（点）建设计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025年 计划数（栋） | 2026年 计划数（栋） | 中心村（社区）名称 | 2025年 计划数（栋） | 2026年 计划数（栋） |  |
| 东山街道 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 望春门街道 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 新湘路街道 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 昆仑桥街道 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 山枣镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 栗山镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 中沙镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 虞唐镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 潭市镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 棋梓镇 | 15 | 10 | 连云村 | 5 | 5 |  |
| 壶天镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 翻江镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 金石镇 | 20 | 10 | 金安村 | 10 | 5 |  |
| 白田镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 月山镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |

| 乡镇街道 | 建设计划 |  | 示范片（点）建设计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025年 计划数（栋） | 2026年 计划数（栋） | 中心村（社区）名称 | 2025年 计划数（栋） | 2026年 计划数（栋） |  |
| 泉塘镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 梅桥镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 毛田镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 龙洞镇 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 东郊乡 | 10 | 5 | 浒洲村 | 5 | 5 |  |
| 金薮乡 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 育塅乡 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 合 计 | 230 | 120 |  |  |  |  |

湘乡市装配式绿色农房示范点建设计划表

| 乡镇街道 | 示范片（点）名称 | 规划总面积（亩） | 2025年 计划建设（栋） | 2026年 计划建设（栋） | 基础设施计划总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金石镇 | 金安村 示范点 |  | 10 | 5 | 20 |
| 棋梓镇 | 连云村联建示范点 |  | 5 | 5 | 20 |
| 东郊乡 | 东山湖民宿示范点 |  | 5 | 5 | 20 |
| 新湘路街道 | 安置区 |  | 5 | 5 | 20 |
| 望春门街道 | 安置区 |  | 5 | 5 | 20 |